Zał. nr 5 do  zaproszenia GKOŚBiRG.III.7013.3.2015T
z dnia 03. 07. 2015r.
UMOWA ( wzór) NR  GKOŚBiRG.III. 3. 2015T

zawarta zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu  ………… 2015 r. pomiędzy Gminą Koniecpol z siedzibą  42 – 230  Koniecpol ul. Chrząstowska nr. 6A  NIP 949-218-95-67, zwaną w dalszej treści umowy

 „ Zamawiającym” reprezentowaną przez:

  1.  Ryszard Suliga
- 
Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol

    a firmą:  ………………………………..   NIP: ………………….. z siedzibą……………..,  zwanyą w dalszej  treści umowy   „ Wykonawcą”, reprezentowaną  przez: ………………..
§ 1.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania : 
1/ opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wielobranżowej związanej z termomodernizacją budynku  Zespołu Szkól nr 2 w Koniecpolu ul. Szkolna 17,działka         nr ewid. 1577.
2. Opracowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie  wraz z załącznikami  do

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Zamówienie należy wykonać zgodnie ze szczegółowy zakresem określonym w pkt. 2 zaproszenia do składania ofert, który jest integralną częścią niniejszej umowy.

§ 2.

1.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami i normatywami dotyczącymi celu, któremu przedmiot umowy ma służyć.

2. Wykonawca  oświadcza, że zobowiązuje się udzielać bezzwłocznie wyjaśnień uczestnikom  postepowania przetargowego w czasie wyłaniania wykonawcy na roboty objęte dokumentacją przetargową.
3  Projektant ponosi odpowiedzialność za błędy projektu ujawnione przy realizacji zadania.

4 W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego 
5 W trakcie realizacji projektu Wykonawca zobowiązuje się do poprawienia uwag, lub  uzupełnienia wniosku  o dofinansowanie  zgłoszonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, bez zbędnej zwłoki i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

§3.

1. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umowy podczas wykonywania prac projektowych, jak również w trakcie realizacji inwestycji (w ramach nadzoru autorskiego).
2. Wykonawca zobowiązuje się do 
a/. konsultacji z Zamawiającym istotnych rozwiązań technicznych i materiałowych mających wpływ na koszty robót budowlanych, które będą wykonywane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej,

b/. opisywania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania nazw. Jeżeli nie będzie to możliwe i konieczne okaże się podanie nazwy materiału lub urządzenia, to Wykonawca projektu po wskazaniu nazwy konkretnego producenta lub nazwy  produktu, zamieszcza zapis: „ lub równoważny” i podaje wymagane cechy równoważności. 
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3 W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejsza umową, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia całości kosztów jej przygotowania.
4 Do kierowania pracami projektowymi  Wykonawca wyznacza: ………………………………………………………………………………………………

5 Jako koordynatora Zamawiającego  w zakresie obowiązków wynikających z niniejszej umowy wyznacza się Henryka Idziaka tel. (34) 3551755. 
§4.

1. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia:
- opracowanie projektu wielobranżowego termomodernizacji, audytu energetycznego, uzasadnienia ekonomicznego i ekologicznego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, oraz  uzyskanie w imieniu inwestora pozwolenia na budowę, lub zgłoszenia wykonania robót  w  Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Częstochowie, do dnia 23 września 2015r 
- opracowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie  wraz z załącznikami do

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego do 07 października 2015r.
     2.  Zamówienie uznaje się za wykonane:

          - z dniem obustronnego podpisania protokołu  przekazania  zamawiającemu kompletnego i  zgodnego z umową opracowania dokumentacji   w zakresie wskazanym w zaproszeniu i umowie – dotyczy opracowania  dokumentacji projektowo-kosztorysowej, audytu energetycznego, uzasadnienia  ekonomicznego i ekologicznego.
3 Okres rękojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowej zakończy się wraz z okresem rękojmi na roboty budowlane wykonane   na jej podstawie.
4 Podpisanie protokołu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych dokumentacji projektowej.

5 Do projektu Wykonawca załącza pisemne oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową i kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć. Za działania i zaniedbania podwykonawców dokumentacji, Wykonawca dokumentacji ponosi odpowiedzialność jak za postępowanie własne.

§5.

1. Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia:

a) cena brutto:                                                        ….............................. zł


słownie złotych: ........................................................................................

b) podatek VAT w wysokości  23%:
….............................. zł


słownie złotych: ........................................................................................

c) cena netto:
 ................................. zł


słownie złotych: ........................................................................................

2. Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym  a Wykonawcą za wykonanie przedmiotu umowy są III  faktury:

a/. I faktura w wysokości 40% kwoty należnej za wykonanie  przedmiotu zamówienia tj.:……………………. zł. brutto
słownie: …………………………………………………………………………………….

po podpisaniu  protokołu odbioru bez zastrzeżeń wykonania przedmiotu umowy i odbioru kompletnej dokumentacji  projektowo- kosztorysowej oraz po przedłożeniu Zamawiającemu potwierdzenia złożenia wniosku o pozwolenie na budowę , lub zgłoszenia wykonania robót na zakres robót objętych opracowaniem w Starostwie Powiatowym w Częstochowie.

b/. II faktura w wysokości 40%  kwoty należnej za wykonanie  przedmiotu zamówienia tj.:……………… zł brutto

słownie: ……………………………………………………………………………………..
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po przedłożeniu Zamawiającemu pozwolenia na budowę, lub potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na wykonanie robót  bez zastrzeżeń,  wraz z dokumentacją projektową.
c/. III faktura końcowa w wysokości 20% kwoty należnej za wykonanie przedmiotu zamówienia po przyjęciu i ocenie wniosku o dofinansowaniu bez uwag przez urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. 

c/. faktury będą płatne przelewem do  30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego wraz z protokołem odbioru  prac częściowych, na konto wykonawcy nr ……………………………………………………………………………………………..
§6.

1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania  zamówienia określonego w § 4 ust. 1 umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości          ( brutto)  przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości umowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  karę umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy  ( wynagrodzenia brutto za całość przedmiotu umowy ).
4. W przypadku, gdy szkoda spowodowana  niewykonaniem  lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
       § 7.
Wszelkie zmiany  umowy wymagają zastosowania formy pisemnej .
§ 8.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  Prawo zamówień publicznych,

- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r – Kodeks cywilny

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 18 maja  2004r w sprawie określenia  metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych  oraz programu funkcjonalno-użytkowego

- ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane.
                                                                § 9.

Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy

dla siedziby Zamawiającego.
   §10.

Wykonawca przekazuje prawo do projektu Gminie Koniecpol zgodnie z art. 41 i art. 61 ustawy z dnia 04. 02. 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 2006r nr 90 poz. 631 z póź. zm.

                                                               §11.
Umowę niniejszą sporządzono w  trzech   jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.
         ZAMAWIAJĄCY:




WYKONAWCA:

